Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2009 года № 1587

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года № 916 "Об утверждении Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - План мероприятий).
      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана мероприятий по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - Программа):
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;
      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе реализации Программы в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 13 октября 2009 года № 1587

План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап)
по реализации Программы развития морского транспорта
Республики Казахстан на 2006-2012 годы

| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответст- венные за исполне- ние (реали- зацию) | Сроки исполнения (реализа- ции) | Предпола- гаемые расходы, млн. тенге | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие морского торгового флота | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «НМСК «КМТФ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 января, к 25 июля | 2006- 2012 гг. - 14839, в т.ч. на: 2009 г. - 4671,0 2010 г. - 6633,0 | Внебюд- жетные средства |
| 2. | Строитель- ство и приобрете- ние флота поддержки морских операций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «НМСК «КМТФ» (по согласо- ванию) | Ежегодно к 25 января, к 25 июля | 2006- 2012 гг. - 8587,0 в т.ч. на: 2011 г. - 7036,0 | Внебюд- жетные средства |
| 3. | Создание судоремон- тного производст- ва | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «НМСК «КМТФ» (по согла- сованию) | Ежегодно к 25 января, к 25 июля | 2009- 2010 гг. - 624,0 в т.ч. на: 2009 г. - 465,0 | Внебюд- жетные средства |
| 4. | Создание системы кадрового обеспече- ния пот- ребностей морского транспорта | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МОН, АО «НМСК «КМТФ» (по согла- сованию) | Ежегодно к 25 января, к 25 июля | 2006- 2012 гг. - 238,39 в т.ч. на: 2009 г. - 33,6 2010 г. - 57,0 2011 г. - 57,0 2012 г. - 57,0 | Внебюд- жетные средства |

Расшифровка аббревиатур:
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
      РГП "АММТП" - Республиканское государственное предприятие "Актауский международный морской торговый порт"
      АО "НМСК "КМТФ" - акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"